Phần A  Thiết kế vận hành Scrum

Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần/Sprint, gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Vi đủ thời gian hoàn thành và kiểm thử chức năng, đồng thời nhận phản hồi sớm để xử lý thay đổi.

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Đại diện GreenMart, thống nhất yêu cầu với Marketing và Kế toán; quản lý thứ tự Product Backlog, làm rõ AC và giá trị cần đạt. |
| Scrum Master | Hướng dẫn Scrum, hỗ trợ tổ chức các sự kiện, tháo gỡ trở ngại và giúp đội xử lý thay đổi mà không ảnh hưởng Sprint Goal. |
| Development Team | Ước lượng, chọn công việc phù hợp năng lực, tự tổ chức phát triển và kiểm thử; xây dựng và tuân thủ DoD. |

Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review thể hiện Thanh tra và Thích nghi: cuối Sprint, đội cùng Marketing và Kế toán xem kết quả, nhận phản hồi rồi điều chỉnh Product Backlog cho Sprint sau.

Phần B  Product Backlog và ưu tiên MoSCoW

Tiêu chí ưu tiên: Must: thiếu sẽ sai quy tắc hoặc không thể tích/đổi điểm. Should: cần cho tra cứu, minh bạch nhưng có thể tạm đối soát từ dữ liệu đã lưu. Could: tăng tiện lợi, không cản trở chức năng chính. Won’t have this time: ngoài mục tiêu hoặc không đủ thời gian trong 8 tuần.

| Mã | Hạng mục | Mức | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| PB1 | Đổi điểm giảm giá đơn hàng: 100 điểm = 20.000đ; chỉ dùng điểm còn hạn, đủ số dư; không cộng dồn nếu hệ thống chưa xác nhận. | Must | Giá trị cốt lõi của Loyalty; ưu tiên cao nhất. |
| PB2 | Tích điểm cho đơn thành công theo 10.000đ = 1 điểm; thu hồi điểm đã tích khi đơn hủy/hoàn. | Must | Bảo đảm tích đúng và tránh hưởng điểm từ đơn hủy/hoàn. |
| PB3 | Theo dõi hạn 12 tháng từ khi tích và tự động trừ điểm hết hạn. | Must | Bảo đảm đúng quy tắc hiệu lực điểm. |
| PB4 | Xem số dư, hạn sử dụng và lịch sử giao dịch điểm. | Should | Giúp khách hiểu số điểm và Kế toán đối soát. |
| PB5 | Thông báo điểm sắp hết hạn. | Could | Tăng tiện lợi; khách vẫn xem hạn tại PB4. |

Sprint 1: Chọn PB1, PB2, PB3 và PB4: đủ 3 Must + 1 Should, không vượt giới hạn tối đa 2 Should. Mục tiêu là khách tích, đổi và tra cứu điểm đúng quy tắc; PB5 để Sprint sau.

Phần C  Acceptance Criteria và Definition of Done

Hạng mục được chọn: PB1 – Đổi điểm giảm giá đơn hàng, thuộc nhóm Must và có ưu tiên cao nhất.

AC1  Đổi điểm thành công

Given: Khách có 150 điểm còn hạn, đơn hàng trị giá 100.000đ và chưa áp ưu đãi khác.

When: Khách xác nhận đổi 100 điểm để giảm giá đơn hàng.

Then: Hệ thống trừ 100 điểm, số dư còn 50 điểm; đơn được giảm 20.000đ và số tiền phải trả còn 80.000đ.

AC2  Không đủ điểm

Given: Khách có 80 điểm còn hạn và đơn hàng cần thanh toán 100.000đ.

When: Khách xác nhận đổi 100 điểm để giảm giá đơn hàng.

Then: Hệ thống báo “Không đủ điểm”; số dư vẫn là 80 điểm và số tiền phải trả vẫn là 100.000đ.

AC3  Không được cộng dồn ưu đãi

Given: Khách có 150 điểm còn hạn, đơn đã áp ưu đãi khác còn phải trả 90.000đ và hệ thống chưa xác nhận cho phép cộng dồn.

When: Khách xác nhận đổi 100 điểm để giảm giá đơn hàng.

Then: Hệ thống báo “Không thể cộng dồn ưu đãi”; số dư vẫn là 150 điểm và số tiền phải trả vẫn là 90.000đ.

DoD chung cho mọi hạng mục trong Sprint 1

1. Code được ít nhất 01 Developer khác review và chấp thuận trước khi merge.

2. Build thành công; toàn bộ unit test và integration test liên quan đều đạt.

3. Chức năng đã được triển khai và kiểm thử trên staging; không còn lỗi Blocker/Critical chưa xử lý.

Phần D  Xử lý yêu cầu thay đổi

Tiếp nhận: PO ghi nhận yêu cầu của Marketing, cùng Developers đánh giá tác động và ước lượng. Với thay đổi này, giữ mục tiêu, phạm vi và tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ của Sprint 1; thống nhất tại Sprint Review để xem xét đưa vào Sprint Planning 2, không đổi độ dài Sprint.

Product Backlog: Thêm yêu cầu “Đổi tỷ lệ thành 100 điểm = 25.000đ” liên kết PB1; PO sắp xếp lại ưu tiên, làm rõ thời điểm có hiệu lực và chọn vào Sprint sau theo năng lực đội.

Acceptance Criteria: Khi triển khai tỷ lệ mới, sửa AC1: giảm 25.000đ, số tiền phải trả còn 75.000đ; vẫn trừ 100 điểm và còn 50 điểm. AC2 và AC3 giữ nguyên vì quy tắc đủ điểm và không cộng dồn không thay đổi.

DoD: Giữ nguyên 3 tiêu chí chung; áp dụng đầy đủ cho phần thay đổi và kiểm thử lại các luồng liên quan.